
Product Backlog



# **1. Product Backlog**

## **1.1. User Story Map**



## **1.2. Prioritized User Stories**

| **ID** | **Name** | **Description** | **Epic** | **Status** | **Acceptance Criteria** | **Story Points** | **Priority** | **Risk** | **Split From** | **Due Date** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US005 | Napisz opinię | Użytkownik może napisać opinie | Napisz opinie | Approved | W pełni funkcjonalna funkcja | 10 | Should | Low |  | 2023 May 22 |
| US006 | Wyślij opinię | Użytkownik może wysłać opinię do biura obsługi klienta | Napisz opinie | Approved | W pełni funkcjonalna funkcja | 10 | Should | Low |  | 2023 May 27 |
| US008 | Podaj login i hasło | Użytkownik może podać login i hasło przy logowaniu | Zaloguj się | Approved | W pełni funkcjonalna funkcja | 20 | Must | Medium |  | 2023 May 27 |
| US009 | Zaloguj się | Użytkownik może się zalogować | Zaloguj się | Approved | W pełni funkcjonalna funkcja | 20 | Must | Medium |  | 2023 May 22 |
| US011 | Podaj dane do rejestracji | Użytkownik może podać swoje dane do rejestracji | Zarejestruj się | Approved | W pełni funkcjonalna funkcja | 20 | Must | Medium |  | 2023 May 15 |
| US012 | Zarejestruj się | Użytkownik może się zarejestrować | Zarejestruj się | Approved | W pełni funkcjonalna funkcja | 20 | Must | Medium |  | 2023 May 22 |
| US014 | Wybierz wymiary przesyłki | Użytkownik może wybrać rozmiary przesyłki | Wybierz wymiary przesyłki | Approved | W pełni funkcjonalna funkcja | 10 | Must | Low |  | 2023 May 15 |
| US016 | Wybierz rodzaj przesyłki | Użytkownik może wybrać rodzaj przesyłki | Wybierz maksymalną wagę przesyłki | Approved | W pełni funkcjonalna funkcja | 10 | Must | Low |  | 2023 May 15 |
| US017 | Wybierz maksymalną wagę przesyłki | Użytkownik możę wybrać max wagę przesyłki | Wybierz maksymalną wagę przesyłki | Approved | W pełni funkcjonalna funkcja | 10 | Must | Low |  | 2023 May 22 |
| US019 | Wybierz czas dostawy | Użytkownik może wybrać czas dostawy do domu | Wybierz formę dostawy | Approved | W pełni funkcjonalna funkcja | 10 | Could | Low |  | 2023 May 15 |
| US020 | Wybierz dostawę do paczkomatu | Użytkownik może wybrać dostawę do paczkomatu | Wybierz formę dostawy | Approved | W pełni funkcjonalna funkcja | 10 | Should | Low |  | 2023 May 15 |
| US021 | Zapłać kartą | Użytkownik może zapłacić kartą | Wybierz formę płatności | Approved | W pełni funkcjonalna funkcja | 20 | Must | Medium |  | 2023 May 15 |
| US022 | Zapłać Blkiem | Użytkownik może zapłacić BLIKiem | Wybierz formę płatności | Approved | W pełni funkcjonalna funkcja | 20 | Should | Medium |  | 2023 May 15 |
| US023 | Zapłać gotówką | Użytkownik może zapłacić gotówką | Wybierz formę płatności | Approved | W pełni funkcjonalna funkcja | 20 | Must | Medium |  | 2023 May 15 |
| US024 | Zapłać PayPalem | Użytkownik może zapłacić PayPalem | Wybierz formę płatności | Approved | W pełni funkcjonalna funkcja | 20 | Could | Medium |  | 2023 May 15 |
| US026 | Wybierz paczkę | Użytkownik może wybrać paczki które chce śledzić | Śledź paczkę | Approved | W pełni funkcjonalna funkcja | 10 | Should | Low |  | 2023 May 15 |
| US027 | Śledź paczkę | Użytkownik może śledzić paczkę | Śledź paczkę | Approved | W pełni funkcjonalna funkcja | 10 | Should | Low |  | 2023 May 22 |
| US029 | Wybierz powiadomienia SMS | Użytkownik może wybrać formę powiadomień SMS | Wybierz formy powiadomień | Approved | W pełni funkcjonalna funkcja | 10 | Should | Low |  | 2023 May 15 |
| US030 | Wybierz powiadomienia e-mail | Użytkownik może wybrać formę powiadomień e-mail | Wybierz formy powiadomień | Approved | W pełni funkcjonalna funkcja | 10 | Should | Low |  | 2023 May 15 |
| US032 | Włącz powiadomienia | Użytkownik może włączyć powiadomienia | Włącz powiadomienia | Approved | W pełni funkcjonalna funkcja | 10 | Should | Low |  | 2023 May 22 |
| US035 | Opłać przesyłkę | Użytkownik może opłacić przesyłkę | Opłać przesyłkę | Approved | W pełni funkcjonalna funkcja | 20 | Must | Medium |  | 2023 May 22 |
| US037 | Zaznacz komentarze do usunięcia | Administrator może zaznaczyć komentarze do usunięcia | Zaznacz komentarze do usunięcia | Approved | W pełni funkcjonalna funkcja | 10 | Could | Low |  | 2023 May 22 |
| US039 | Usuń komentarz | Administrator może usunąć komentarz | Usuń komentarz | Approved | W pełni funkcjonalna funkcja | 10 | Could | Low |  | 2023 May 22 |
| US041 | Wygeneruj raport o zarejestrowanych użytkownikach | Administrator może wygenerować raport o zarejestrowanych użytkownikach | Wyświetl informację o zarejestrowanych użytkownikach | Approved | W pełni funkcjonalna funkcja | 20 | Should | Medium |  | 2023 May 15 |
| US042 | Wyświetl informacje o zarejestrowanych użytkownikach | Administrator może wyświetlić informacje o zarejestrowanych użytkownikach | Wyświetl informację o zarejestrowanych użytkownikach | Approved | W pełni funkcjonalna funkcja | 20 | Should | Medium |  | 2023 May 22 |
| US043 | Wybierz paczkę do zwrotu | Użytkownik może wybrać paczkę do zwrotu | Wybierz paczkę do zwrotu | Approved | W pełni funkcjonalna funkcja | 10 | Should | Low |  | 2023 May 22 |
| US044 | Nadaj paczkę w paczkomacie | Użytkownik ma możliwość nadania paczki w paczkomacie | Wybierz formę zwrotu | Approved | W pełni funkcjonalna funkcja | 20 | Should | Medium |  | 2023 May 15 |
| US045 | Nadaj paczkę w sklepie | Użytkownik ma możliwość nadania paczki w sklepie | Wybierz formę zwrotu | Approved | W pełni funkcjonalna funkcja | 10 | Could | Low |  | 2023 May 15 |
| US046 | Zwróć paczkę | Użytkownik ma możliwość zwrócenia paczki | Zwróć Paczkę | Approved | W pełni funkcjonalna funkcja | 10 | Should | Low |  | 2023 May 22 |
| US047 | Wybierz użytkownika | Administrator może wybrać użytkowników do zablokowania | Wybierz użytkownika | Approved | W pełni funkcjonalna funkcja | 10 | Should | Low |  | 2023 May 22 |
| US048 | Zablokuj użytkownika | Administrator może zablokować użytkownika | Zablokuj użytkownika | Approved | W pełni funkcjonalna funkcja | 10 | Could | Low |  | 2023 May 15 |
| US049 | Wygeneruj raport dot. obciązenia strony | Administrator może wygenerować raport dot. obciążenia strony | Sprawdź obciążenie strony | Approved | W pełni funkcjonalna funkcja | 20 | Could | Medium |  | 2023 May 15 |
| US050 | Sprawdź obciążenie strony | Administrator może sprawdzić obciążenie strony | Sprawdź obciążenie strony | Approved | W pełni funkcjonalna funkcja | 10 | Could | Low |  | 2023 May 22 |
| US053 | Wygeneruj raport o wszystkich wysłanych wiadomościach | Administrator może wyświetlić raport o wszystkich wysłanych wiadomościach | Wyświetl raport o wszystkich wysłanych wiadomościach | Approved | W pełni funkcjonalna funkcja | 20 | Could | Medium |  | 2023 May 15 |
| US054 | Wyświetl raport o wszystkich wysłanych wiadomościach | Administrator może wyświetlić raport o wszystkich wysłanych wiadomościach | Wyświetl raport o wszystkich wysłanych wiadomościach | Approved | W pełni funkcjonalna funkcja | 20 | Could | Medium |  | 2023 May 22 |
| US055 | Wybierz pytanie użytkownika | Pracownik biura obsługi klienta może wybrać pytania zadane przez użytkowników | Odpowiedz na pytania użytkownika | Approved | W pełni funkcjonalna funkcja | 20 | Should | Medium |  | 2023 May 15 |
| US056 | Wygeneruj wiadomość dla użytkownika | Chatbot automatycznie generuje wiadomość dla użytkownika | Odpowiedz na pytania użytkownika | Approved | W pełni funkcjonalna funkcja | 20 | Should | Medium |  | 2023 May 15 |
| US057 | Odpowiedz na pytanie użytkownika | Chatbot ma możliwość odpowiadania na pytania użytkownika | Odpowiedz na pytania użytkownika | Approved | W pełni funkcjonalna funkcja | 10 | Should | Low |  | 2023 May 22 |
| US060 | Wybierz kontakt telefoniczny | Użytkownik może wybrać formę kontaktu telefonicznego w aplikacji | Wybierz formę kontaktu | Approved | W pełni funkcjonalna funkcja | 10 | Could | Low |  | 2023 May 15 |
| US061 | Wybierz kontakt mailowy | Użytkownik może wybrać formę kontaktu email w aplikacji | Wybierz formę kontaktu | Approved | W pełni funkcjonalna funkcja | 10 | Should | Low |  | 2023 May 15 |
| US063 | Skontaktuj się z pomocą | Użytkownik może skontaktować się z pomocą | Skontaktuj się z pomocą | Approved | W pełni funkcjonalna funkcja | 10 | Should | Low |  | 2023 May 15 |
| US065 | Wyświetl cenę | Użytkownik może wyświetlić cenę wysłania przesyłki | Wyświetl cenę | Approved | W pełni funkcjonalna funkcja | 10 | Should | Low |  | 2023 May 22 |
| US066 | Wybierz dostawę do domu | Użytkownik może wybrać dostawę do domu | Wybierz formę dostawy | Approved | W pełni funkcjonalna funkcja | 10 | Should | Low |  | 2023 May 15 |
| US067 | Wybierz optymlany czas przerwy technicznej | Administrator ma możliwość wybrania czasu przerwy technicznej | Wybierz czas przerwy technicznej | Approved | W pełni funkcjonalna funkcja | 10 | Should | Low |  | 2023 May 15 |
| US068 | Zatwierdź czas przerwy technicznej | Administrator może zatwierdzić czas przerwy technicznej | Wybierz czas przerwy technicznej | Approved | W pełni funkcjonalna funkcja | 10 | Should | Low |  | 2023 May 22 |
| US069 | Wyślij powiadomienia sms | Użytkownicy dostają powiadomienia sms o przerwie technicznej | Wyślij powiadomienia użytkownikom | Approved | W pełni funkcjonalna funkcja | 10 | Should | Low |  | 2023 May 15 |
| US070 | Wyślij powiadomienia e-mail | Użytkownicy dostają powiadomienia e-mail o przerwie technicznej | Wyślij powiadomienia użytkownikom | Approved | W pełni funkcjonalna funkcja | 10 | Should | Low |  | 2023 May 15 |
| US071 | Zrób przerwę techniczną | Administrator ma możliwość zrobienia przerwy technicznej | Zrób przerwę techniczną | Approved | W pełni funkcjonalna funkcja | 20 | Must | Medium |  | 2023 May 22 |
| US072 | Wybierz motyw ciemny | Użytkownik może wybrać ciemny motyw | Wybierz motyw | Approved | W pełni funkcjonalna funkcja | 10 | Should | Low |  | 2023 May 15 |
| US073 | Wybierz motyw jasny | Użytkownik może wybrać jasny motyw | Wybierz motyw | Approved | W pełni funkcjonalna funkcja | 10 | Should | Low |  | 2023 May 15 |
| US074 | Zmień motyw | Użytkownik może zmienić motyw aplikacji | Zmień Motyw na Ciemny/Jasny | Approved | W pełni funkcjonalna funkcja | 10 | Should | Low |  | 2023 May 22 |
| US075 | Wyświetl komunikaty na stronie | Administrator może wyświetlać komunikaty na stronie | Wyświetl komunikat na stronie | Approved | W pełni funkcjonalna funkcja | 10 | Could | Low |  | 2023 May 22 |